附件1

湘西自治州消防站建设情况统计表

| 地区 | 城区建成区面积 | 应建消防站数量 | 现有消防站数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 32.71平方公里 | 5个 | 2个 |
| 湘西经开区 | 7.12平方公里 | 1个 | 无 |
| 凤凰县 | 13平方公里 | 2个 | 1个 |
| 泸溪县 | 8平方公里 | 2个 | 1个 |
| 花垣县 | 12平方公里 | 2个 | 1个 |
| 保靖县 | 8.2平方公里 | 2个 | 1个 |
| 永顺县 | 15平方公里 | 2个 | 1个 |
| 古丈县 | 4.38平方公里 | 1个 | 1个 |
| 龙山县 | 12平方公里 | 2个 | 1个 |
| 合计 | 115.24平方公里 | 19个 | 9个 |
| 备注 | 《城市消防站建设标准（建标152-2017）》要求，消防站的辖区面积，一级站不宜大于7平方公里，二级站不宜大于4平方公里，小型站不宜大于2平方公里。 |

附件2

湘西自治州2019年消防基础建设规划表

| 地区 | 新增城市消防站 建设任务 | 消防车辆配备任务 | 消防器材装备配备任务 | 应建立专职消防队伍购置车辆装备的乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 州本级 |  | 购置1台泡沫消防车、1台高喷车、1台灭火机器人（共计995万元） | 购置战勤保障装备物资8270件套（共计400万元），特勤站购置个人防护装备706件套，抢险救援器材34件套，灭火及其它器材12件套（总计752件套，共计108万元），共9022件套，508万元。 |  |
| 吉首市 | 峒河小型消防站建成并投入使用 | 购置1台54米云梯或登高平台消防车（550万元） | 小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元），吉首站购置个人基本防护装备582件套、抢险救援器材40件套、灭火器材及其它器材22件套（总计644件套，共计117.5万元），共2869件套，530.5万元。 | 河溪镇、矮寨镇 |
| 湘西经开区 | 湘西经开区消防站完成立项选址、征地拆迁工作 |  |  |  |
| 泸溪县 |  | 购置1台抢险救援车、1台城市主战车（共计405万元） | 购置个人基本防护装备539件套、抢险救援器材39件套、灭火器材及其它器材60件套（总计638件套，共计79万元）。 | 解放岩乡、石榴坪乡 |
| 凤凰县 | 小型消防站建成并投入使用 | 购置1台泡沫消防车（235万元） | 小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元），凤凰站购置个人基本防护装备516件套、抢险救援器材39件套、灭火器材及其它器材13件套（总计568件套，共计98.5万元），共2793件套，511.5万元。 | 阿拉营镇、吉信镇、 木江坪镇、禾库镇、 千工坪镇 |
| 古丈县 |  | 购置1台抢险救援车（150万元） | 购置个人基本防护装备457件套、抢险救援器材26件套、灭火器材及其它器材21件套（总计504件套，共计93.5万元）。 | 默戎镇、坪坝镇 |
| 花垣县 |  |  | 购置个人基本防护装备736件套、抢险救援器材19件套、灭火器材及其它器材25件套（总计780件套，共计95.5万元）。 | 双龙镇、民乐镇、 石栏镇 |
| 保靖县 | 小型消防站建成 | 购置1台抢险救援车、1台城市主战车（共计405万元） | 购置个人基本防护装备561件套、抢险救援器材41件套、灭火器材及其它器材39件套（总计641件套，共计92.5万元）。 | 清水坪镇、 吕洞山镇、葫芦镇 |
| 永顺县 | 消防站迁建项目全面建成并投入使用 | 购置1台抢险救援车、1台城市主战车（共计405万元） | 购置个人基本防护装备411件套、抢险救援器材34件套、灭火器材及其它器材41件套（总计486件套，共计78.5万元）。 | 芙蓉镇、砂坝镇、 松柏镇、泽家镇、 青坪镇、永茂镇、 首车镇 |
| 龙山县 | 消防二站主体动工 | 购置1台抢险救援车（150万元） | 购置个人基本防护装备898件套、抢险救援器材28件套、灭火器材及其它器材23件套（总计949件套，共计109万元）。 | 里耶镇、召市镇、 农车镇、石牌镇 |

备注：此表中车辆装备按《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）进行计算确定，若标准修订或上级另有明确规定，则按新的标准和规定予以调整。

附件3

湘西自治州2020年消防基础建设规划表

| 地区 | 新增城市消防站 建设任务 | 消防车辆配备任务 | 消防器材装备配备任务 | 应建立专职消防队伍购置车辆装备的乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 州本级 | 州消防支队战勤保障大队、训练基地、指挥中心启动建设 | 战勤保障大队购置1台充气消防车、1台供液消防车、1台加油车、1台装备维修车、1台饮食保障车、1台运兵车、1台物资运输车（共计655万元） | 购置战勤保障装备物资4000件套（共计330万元），特勤站购置个人防护装备1333件套（共计69万元），共5333件套，399万元。 |  |
| 吉首市 | 消防二站主体动工 |  | 购置个人防护装备1717件套（共计127万元） | 马颈坳镇、丹青镇 |
| 湘西经开区 | 湘西经开区消防站建成并投入使用 | 购置1台中型水罐消防车、1台重型水罐车、1台城市主战车（共计610万元） | 购置个人基本防护装备1539件套、抢险救援器材402件套、灭火器材及其它器材1023件套（总计2964件套，共计560万元）。 |  |
| 泸溪县 | 武溪小型消防站建成并投入使用 | 购置1台泡沫消防车（235万元） | 小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元），泸溪站购置个人防护装备1709件套（共计118.5万元），共3934件套，531.5万元。 | 洗溪镇、小章乡 |
| 凤凰县 |  | 购置1台抢险救援车（150万元） | 购置个人防护装备1458件套（共计105万元） | 沱江镇、茶田镇、 腊尔山镇、竿子坪镇、 两林乡、林峰乡 |
| 古丈县 | 消防站迁建项目主体动工 | 购置1台城市主战车（255万元） | 购置个人防护装备1502件套（共计123.5万元） | 红石林镇、断龙山镇 |
| 花垣县 |  | 购置1台抢险救援车（150万元） | 购置个人防护装备1472件套（共计95.5万元） | 麻栗场镇、吉卫镇、 长乐镇 |
| 保靖县 | 小型消防站投入使用 |  | 小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元），保靖站购置个人防护装备1529件套（共计104万元），共3754件套，517万。 | 毛沟镇、水田河镇、 复兴镇、普戎镇 |
| 永顺县 | 芙蓉镇小型消防站投入使用 | 购置1台水罐消防车（60万元） | 芙蓉镇小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元），永顺站购置个人防护装备1604件套（共计96万元），共3829件套，509万元。 | 石堤镇、万坪镇、 塔卧镇、对山乡、 润雅乡、郎溪乡、 万民乡 |
| 龙山县 | 消防二站主体竣工 | 购置1台泡沫消防车（235万元） | 消防二站购置个人基本防护装备1539件套、抢险救援器材402件套、灭火器材及其它器材1023件套（总计2964件套，共计560万元），龙山站购置个人防护装备1578件套（共计108.5万元），共4542件套，668.5万元。 | 洗车河镇、桂塘镇、 苗儿滩镇、靛房镇 |

备注：此表中车辆装备按《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）进行计算确定，若标准修订或上级另有明确规定，则按新的标准和规定予以调整。

附件4

湘西自治州2021年消防基础建设规划表

| 地区 | 新增城市消防站 建设任务 | 消防车辆配备任务 | 消防器材装备配备任务 | 应建立专职消防队伍购置车辆装备的乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 州本级 | 州消防支队战勤保障大队、训练基地、特勤中队、指挥中心全面建成并投入使用 | 战勤保障大队购置1台宿营车、1台淋浴车、1台冷藏车、1台移动卫生间、1台洗涤烘干车（共计485万元） | 购置个人基本防护装备2289件套、抢险救援器材345件套、灭火器材及其它器材2634件套（总计5268件套，共计794万元）。 |  |
| 吉首市 | 消防二站主体竣工并投入使用 | 购置1台轻型水罐消防车、1台中型水罐消防车、1台泡沫车（共计375万元） | 消防二站购置个人基本防护装备1539件套、抢险救援器材402件套、灭火器材及其它器材1023件套（总计2964件套，共计560万元）。 | 己略乡、太平镇 |
| 经开区 |  | 购置1台54米登高平台消防车和1台48米高喷车(共计1100万元) |  |  |
| 泸溪县 |  | 购置1台轻型水罐消防车（55万元） |  | 达岚镇、白洋溪乡 |
| 凤凰县 |  | 购置1台中型水罐消防车（85万元） |  | 新场镇、落潮井镇、 廖家桥镇、山江镇、 水打田乡、麻冲乡 |
| 古丈县 | 消防站迁建项目主体竣工 | 购置1台32米云梯或登高平台消防车（360万元） |  | 岩头寨镇、高峰镇 |
| 花垣县 | 小型消防站建成并投入使用 | 购置1台轻型水罐消防车、1台中型水罐消防车（共计140万元） | 小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元）。 | 龙潭镇、猫儿乡、 雅酉镇、补抽乡 |
| 保靖县 |  | 购置1台泡沫消防车（235万元） |  | 比耳镇、阳朝乡、 碗米坡镇、长潭河乡 |
| 永顺县 | 老城区小型消防站建成并投入使用 | 购置1台泡沫消防车（235万元） | 小型站购置个人基本防护装备1023件套、抢险救援器材390件套、灭火器材及其它器材812件套（总计2225件套，共计413万元）。 | 盐井乡、车坪乡、 高坪乡、小溪镇、 两岔乡、西岐乡、 毛坝乡、颗砂乡 |
| 龙山县 | 消防二站全面建成并投入使用 | 购置1台中型水罐消防车（85万元） |  | 水田坝镇、红岩溪镇、 茨岩塘镇、洗洛镇 |

备注：此表中车辆装备按《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）进行计算确定，若标准修订或上级另有明确规定，则按新的标准和规定予以调整。

附件5

名词解释

【1】符合下列条件之一的，应建立一级乡镇专职消防队：

建成区面积超过2k㎡或者建成区常住人口超过10000人的全国重点镇；

建成区面积超过4k㎡或者建成区常住人口超过20000人的其他乡镇；

易燃易爆危险品场所生产、经营单位或劳动密集型企业集中的其他乡镇；

中国历史文化名镇。

【2】符合下列条件之一的，应建立二级乡镇专职消防队：

1.应建一级乡镇专职消防队以外的其他全国重点镇；

2.省级重点镇、中心镇；

3.建成区面积2-4k㎡或者建成区内常住人口10000-20000人的其他乡镇；

4.经济较为发达、人口较为集中的其他乡镇。

【3】除上述乡镇及设有国家综合性消防救援队伍的城关镇外，其余所有乡镇建立三级乡镇专职消防队。